# Приложение № 1

# к постановлению администрации

# городского округа ЗАТО Свободный

# « _____ » марта 2022 г. № ________

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

## Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, определения сроков реализации, формирования и оценки эффективности муниципальных программ, а также контроля за их исполнением.

2. Муниципальная программа представляет собой комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, направленных на достижение конкретных целей и решения задач в сфере социально-экономического развития городского округа и описываемых измеряемыми целевыми показателями.

Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, в том числе подпрограмму, имеющую обеспечивающий характер (далее «Обеспечивающая подпрограмма»). Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых задач.

В случае если ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация городского округа, то расходы на финансирование расходов по обеспечению исполнения полномочий ответственного исполнителя в муниципальной программе не предусматриваются.

При отсутствии необходимости деления муниципальной программы на подпрограммы формируется отдельное направление «Общепрограммные расходы».

3. Сроки реализации муниципальной программы рассчитаны на период не менее трех лет.

4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются структурными подразделениями администрации городского округа (ответственными исполнителями).

5. При разработке муниципальных программ, предусматривающих предоставление субсидий из бюджета Свердловской области, ответственные исполнители представляют в исполнительные органы государственной власти Свердловской области заявки на получение субсидий из областного бюджета с учетом требований, изложенных в соответствующих государственных программах Свердловской области.

## Глава 2. СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

6. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа и иными стратегическими документами, в том числе стратегическими документами Российской Федерации и Свердловской области.

7. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

1. Паспорт муниципальной программы.

2. Текстовая часть муниципальной программы, которая содержит следующие разделы:

2.1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития городского округа;

2.2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы;

2.3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы.

3. Приложения к муниципальной программе:

3.1. Приложение № 1 «Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы»;

3.2. Приложение № 2 План мероприятий по выполнению муниципальной программы»;

3.3. Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций».

8. При наличии в муниципальной программе подпрограмм, паспорт и текстовая часть могут формироваться по каждой подпрограмме отдельно.

9. К содержанию муниципальной программы предъявляются следующие требования:

1) паспорт муниципальной программы заполняется в соответствии с формой, приведенной в Приложении № 1 к настоящему Порядку;

2) первый раздел муниципальной программы "Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития городского округа" должен содержать:

- анализ текущего состояния, включая выявление основных проблем и причин их возникновения, а также анализ социальных, финансово-экономических и иных рисков реализации муниципальной программы. При описании текущего состояния и формулировании проблем в сфере реализации муниципальной программы должны использоваться количественные и качественные показатели, свидетельствующие о ее наличии (в сопоставлении с нормативными, статистическими или ведомственными показателями других муниципальных образований Свердловской области);

- прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, определение возможных тенденций и значений экономических показателей по итогам реализации муниципальной программы;

3) второй раздел муниципальной программы "Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы" оформляется в виде Приложения № 1 к муниципальной программе по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку. Второй раздел муниципальной программы должен содержать формулировку целей задач, соответствующих приоритетам развития городского округа и определять конечные результаты реализации муниципальной программы.

Для каждой цели и задачи муниципальной программы должны быть установлены целевые показатели, которые должны иметь количественные значения и устанавливаться по годам на период реализации муниципальной программы. Целевые показатели муниципальной программы должны объективно характеризовать прогресс достижения цели, решения задач муниципальной программы.

4) третий раздел муниципальной программы "План мероприятий по выполнению муниципальной программы" должен содержать текстовую часть, отражающую механизмы реализации мероприятий муниципальной программы и взаимодействие соисполнителей муниципальной программы, а также указываются исполнители по мероприятиям муниципальной программы в случае, если в реализации мероприятий муниципальной программы принимают участие юридические и (или) физические лица, в том числе муниципальные учреждения, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации муниципальной программы.

План  мероприятий по выполнению муниципальной программы оформляется в виде Приложения № 2 к муниципальной программе по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку.

Каждое публичное нормативное обязательство, обособленная функция (сфера, направление) деятельности ответственного исполнителя должны быть предусмотрены в качестве отдельных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) группируются по направлениям: "Капитальные вложения", "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы" и "Прочие нужды" с указанием годовых размеров расходов с разбивкой по источникам финансирования.

Объекты капитального строительства указываются в перечне объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций, который оформляется в виде Приложения № 3 к муниципальной программе (форма приведена в Приложении № 4 к настоящему Порядку), который содержит следующие сведения об объектах капитального строительства:

- наименование объекта капитального строительства;

- адрес объекта;

- сметная стоимость объекта (в текущих ценах на момент составления проектно-сметной документации и в ценах соответствующих лет реализации проекта);

- сроки строительства (с даты фактического начала строительно-монтажных работ на объекте до планируемой даты ввода объекта в эксплуатацию);

- объемы финансирования – всего, в том числе с разбивкой по годам.

В случае если в муниципальной программе предусматривается субсидирование из федерального и областного бюджетов на софинансирование объектов капитального строительства, в плане мероприятий по выполнению муниципальной программы (приложение № 2 к муниципальной программе) указывается объем таких субсидий с разбивкой по уровням бюджетов.

10. Расходы местного бюджета на финансирование расходов по обеспечению исполнения полномочий ответственного исполнителя выделяются:

1) если муниципальная программа не имеет подпрограмм - в отдельное направление "Общепрограммные расходы";

2) если в составе муниципальной программы имеются подпрограммы - в отдельную подпрограмму ("Обеспечивающая подпрограмма").

## Глава 3. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

И УТВЕРЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

11. Формирование муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ муниципального образования, подлежащих разработке в текущем году, утверждаемого постановлением администрации городского округа.

Проект перечня муниципальных программ формируется подразделением социально-экономического развития  администрации городского округа на основе предложений ответственных исполнителей о разработке проектов муниципальных программ.

Предложения представляются в подразделение социально-экономического развития  администрации городского округа до 1 апреля года, в котором планируется разработка муниципальных программ.

Предложения должны содержать:

1) наименование муниципальной программы;

2) предполагаемые сроки реализации программы;

3) краткое обоснование необходимости принятия муниципальной программы;

Подразделение социально-экономического развития администрации городского округа по результатам рассмотрения предложений в срок до 1 мая года, в котором планируется разработка муниципальных программ, формирует и представляет для утверждения главе городского округа проект перечня муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ содержит:

1) наименования муниципальных программ;

2) предполагаемые сроки реализации программы;

3) наименования ответственных исполнителей муниципальных программ.

12. Внесение изменений в перечень муниципальных программ в части дополнения (исключения) муниципальных программ, изменения наименований муниципальных программ, изменения ответственного исполнителя муниципальных программ и подпрограмм, планируемых к реализации с очередного финансового года, производится до 1 июля текущего финансового года на основании предложений ответственных исполнителей.

13. Ответственный исполнитель осуществляет разработку проекта муниципальной программы в срок до 1 августа текущего финансового года.

14. Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению. Ответственный исполнитель направляет проект муниципальной программы в организационно-кадровый отдел администрации городского округа для размещения на официальном сайте администрации городского округа.

Период проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы должен составлять не менее 7 календарных дней и не превышать 30 календарных дней.

Ответственный исполнитель составляет отчет о проведении общественного обсуждения муниципальной программы по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему Порядку.

По завершении общественного обсуждения проект муниципальной программы в срок, не превышающий 5 рабочих дней, оформляется в виде проекта постановления администрации городского округа об утверждении муниципальной программы.

15. Проект муниципальной программы направляется на согласование:

1) в финансовый отдел администрации - в части обоснованности финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа;

2) в подразделение социально-экономического развития администрации - в части соответствия целям и задачам социально-экономического развития городского округа.

3) в отдел бухгалтерского учета и финансов - в части обоснованности предполагаемых расходов на выполнение муниципальной программы.

16. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию с очередного финансового года, подлежат утверждению до 1 сентября текущего финансового года.

После принятия решения Думы городского округа о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период ответственный исполнитель обеспечивает приведение муниципальной программы в соответствие с решением Думы городского округа в срок не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

При внесении изменений в решение Думы городского округа о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период - не позднее трех месяцев со дня вступления в силу изменений.

## Глава 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

17. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляются за счет средств местного бюджета, а также за счет средств вышестоящих уровней бюджета и внебюджетных источников.

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период устанавливаются в соответствии с планируемыми бюджетными ассигнованиями федерального, областного и местного бюджетов.

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на последующие годы устанавливаются:

1) в соответствии с параметрами соответствующих отраслевых стратегических документов;

2) на уровне, не превышающем уровень второго года планового периода, при отсутствии соответствующих отраслевых стратегических документов.

18. Объем бюджетных ассигнований из федерального и областного бюджетов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы определяется с учетом, установленных государственными программами Российской Федерации и Свердловской области, уровней софинансирования и объемов финансирования этих программ.

Ответственность за своевременную и качественную подготовку документации для предоставления бюджетных средств из федерального и областного бюджетов, с учетом требований, изложенных в соответствующих государственных программах, несут ответственные исполнители за разработку и реализацию муниципальных программ.

## Глава 5. РЕАЛИЗАЦИЯ, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

19. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы;

2) обеспечивает разработку, реализацию и утверждение муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу;

3) обеспечивает достижение целей и задач, предусмотренных муниципальной программой, утвержденных значений целевых показателей;

4) осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

5) формирует и направляет отчеты о реализации муниципальной программы;

6) обеспечивает эффективное использование средств бюджета городского округа и вышестоящих бюджетов, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

7) осуществляет функции муниципального заказчика товаров, работ, услуг, приобретение или оказание которых необходимо для реализации муниципальной программы.

20. Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации муниципальных программ осуществляется главными распорядителями бюджетных средств, финансовым отделом  администрации городского округа и контрольным органом городского округа.

21. Ответственные исполнители ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют в подразделение социально-экономического развития администрации отчет о реализации мероприятий программы по формам № 2, 3 согласно Приложению № 6 к настоящему Порядку. Отчет о достижении целевых показателей направляется ответственными исполнителями в подразделение социально-экономического развития администрации по форме № 1 согласно Приложению № 6 к настоящему Порядку по итогам реализации муниципальной программы за год.

1) В форме 1 указываются плановые значения целевых показателей и значения достигнутые за отчетный период. В случае отклонения фактических значений целевых показателей от плановых значений указываются причины такого отклонения.

2) В форме 2 размещается информация о выполнении плана мероприятий за отчетный период с указанием плановых объемов расходов на выполнение мероприятий, а также фактически произведенных расходов нарастающим итогом. В годовом  отчете о реализации муниципальной программы в случае невыполнения мероприятий муниципальной программы либо выполнение не в полном объеме, должны быть приведены причины такого невыполнения.

3) В форме 3 указываются плановые и фактические объемы финансирования объектов капитального строительства нарастающим итогом.

22. Финансовый отдел администрации городского округа ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в подразделение социально-экономического развития администрации городского округа информацию о финансировании муниципальных программ за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

23. Подразделение социально-экономического развития администрации городского округа на основе информации финансового отдела администрации городского округа и отчетов о реализации мероприятий муниципальной программы, поступающих от ответственных исполнителей, формирует сводный отчет по формам согласно Приложению № 6 о реализации муниципальной программы и направляет его в Думу городского округа.

24. В отчете о реализации муниципальной программы по итогам года подразделение социально-экономического развития администрации городского округа проводит оценку эффективности ее реализации в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (Приложение № 7 к настоящему Порядку).

## Глава 6. УЧЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

25. В целях ведения учета муниципальных программ подразделение социально-экономического развития администрации городского округа осуществляет ведение реестра муниципальных программ.

26. Реестр муниципальных программ содержит следующие сведения:

1) наименование муниципальной программы;

2) реквизиты правового акта об утверждении муниципальной программы;

3) период реализации муниципальной программы;

4) наименование ответственного за реализацию муниципальной программы;

5) плановые объемы реализации муниципальной программы на текущий год;

6) состояние муниципальной программы (действует, завершена, приостановлена).

## Приложение № 1

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |
| Цели и задачи муниципальной программы |  |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) |  |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы |  |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: в том числе: (по годам реализации) из них: местный бюджет: в том числе: (по годам реализации) областной бюджет: в том числе: (по годам реализации) федеральный бюджет: в том числе: (по годам реализации) внебюджетные источники: в том числе: (по годам реализации) |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет |  |

## Приложение № 2

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы | Источник значений показателей <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год | второй год | третий год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ПОДПРОГРАММА 1 <*> |
| 2 | Цель 1 |
| 3 | Задача 1 |
| 4 | Целевой показатель 1 ... |  |  |  |  |  |
| 5 | Целевой показатель 2 ... |  |  |  |  |  |
| 6 | Задача 2 |
| 7 | Целевой показатель 3 ... |  |  |  |  |  |
| 8 | Целевой показатель 4 ... |  |  |  |  |  |
| 9 | ПОДПРОГРАММА 2 <*> |
| 10 | Цель 2 |
| 11 | Задача 3 |
| 12 | Целевой показатель 5 ... |  |  |  |  |  |
| 13 | Целевой показатель 6 ... |  |  |  |  |  |
| 14 | Задача 4 |
| 15 | Целевой показатель 7 ... |  |  |  |  |  |
| 16 | Целевой показатель 8 ... |  |  |  |  |  |

<*> При наличии подпрограмм.

<**> Указывается источник значений показателей - сокращенное наименование стратегического документа, программ социально-экономического развития, ссылки на указы Президента Российской Федерации, другие источники (нормативные, статистические или ведомственные показатели).

Приложение № 3

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Исполнители (соисполнители) мероприятий | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. | Номер строки целевых показателей на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | первый год | второй год | третий год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  |  |  | X |
| 2. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 3. | областной бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 4. | местный бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 5. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | X |
| 6. | Капитальные вложения |  |  |  |  |  | X |
| 7. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 8. | областной бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 9. | местный бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 10. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | X |
| 11. | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  | X |
| 12. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 13. | областной бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 14. | местный бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 15. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | X |
| 16. | Прочие нужды |  |  |  |  |  | X |
| 17. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 18. | областной бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 19. | местный бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 20. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | X |
| 21. |  | ПОДПРОГРАММА 1 |
| 22. | ВСЕГО по подпрограмме 1, в том числе: |  |  |  |  |  | X |
| 23. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 24. | областной бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 25. | местный бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 26. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | X |
| 27. |  | 1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |
| 28. | Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |  |  |  |  |  | X |
| 29. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 30. | областной бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 31. | местный бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 32. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | X |
| 33. |  | 1.1. БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| 34. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <*>, в том числе |  |  |  |  |  | X |
| 35. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 36. | областной бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 37. | местный бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 38. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | X |
| 39. |  | 1.2. ИНЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |
| 40. | Мероприятие 1, всего <**> из них: |  |  |  |  |  |  |
| 41. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 42. | областной бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 43. | местный бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 44. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | X |
| 45. | Мероприятие 2, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |
| 46. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 47. | областной бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 48. | местный бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 49. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | X |
| 50. |  | 2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ |
| 51. | Всего по направлению "Научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы", в том числе |  |  |  |  |  | X |
| 52. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 53. | областной бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 54. | местный бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 55. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | X |
| 56. | Мероприятие 3, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |
| 57. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 58. | областной бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 59. | местный бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 60. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | X |
| 61. |  | 3. ПРОЧИЕ НУЖДЫ |
| 62. | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |  |  |  |  |  | X |
| 63. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 64. | областной бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 65. | местный бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 66. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | X |
| 67. | Мероприятие 4, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |
| 68. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 69. | областной бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 70. | местный бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 71. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | X |
| 72. | Мероприятие 5, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |
| 73. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 74. | областной бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 75. | местный бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 76. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | X |
| 77. |  | ПОДПРОГРАММА 2 |
| 78. | ВСЕГО по подпрограмме 2, в том числе: |  |  |  |  |  | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 79. |  | ПОДПРОГРАММА 3 ("ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА") |
| 80. | ВСЕГО по подпрограмме 3, в том числе: |  |  |  |  |  | X |
| 81. | местный бюджет |  |  |  |  |  | X |
| 82. | Мероприятие 7, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |
| 83. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Мероприятие 8, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |
| 85. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Указывается общая сумма по направлению, пообъектная расшифровка формируется в приложении № 4 "Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций" к муниципальной программе.

<**> В случае если организация определяется на основании конкурсных процедур, в графе указывается "конкурсный отбор".

Приложение № 4

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

| № строки | Наименование объекта капитального строительства / Источники расходов на финансирование объектов капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | Сроки строительства (проектно- сметных работ, экспертизы проектно- сметной документации) | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в текущих ценах (на момент составле- ния проектно- сметной документации) | в ценах соответ ствующих лет реализа ции проекта |  | Всего | первый год | второй год | третий год | четвертый год | пятый год | шестой год | седьмой год |
|  |  |  |  |  | начало | ввод (завер шение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Объект 1 <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВСЕГО по объекту 1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВСЕГО по объекту 2, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | внебюджетные источники ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> В случае если по объекту предусматривается проведение проектно-сметных работ, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, необходимо выделить указанные работы в отдельные мероприятия в рамках каждого объекта. В случае если продолжительность строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) превышает один год, необходимо осуществить разбивку по каждому году его реализации.

## Приложение № 5

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОГО В ПЕРИОД

С ________________ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

| № п/п | Отправителе замечаний/ предложений | Содержание замечаний/ предложений | Информация о принятии / отклонении замечаний/ предложений | Причины отклонения замечаний/ предложений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Приложение № 6

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

### Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА     20__ Г.

| № стро- ки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ПОДПРОГРАММА 1 <*> |
| 1 | Цель |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевой показатель 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Целевой показатель 4 |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 |
| 1 | Цель |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевой показатель 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Целевой показатель 4 |  |  |  |  |  |

<*> При наличии подпрограмм.

__.__.20__ года

Подпись руководителя ответственного исполнителя муниципальной программы

_____________________________ (Ф.И.О.) ________________________

### Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

ЗА _____________ 20__ Г. (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

( тыс.рублей)

| Цель, задачи, программные мероприятия | Сумма расходов, предусмотренных на реализацию программы на 20__ год | Фактически произведенные расходы | % выполнения | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |
|  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет |  |  |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1<*> |
| Цель (цели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |
| Цель (цели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> При наличии подпрограмм.

Подпись руководителя ответственного исполнителя муниципальной программы

______________ (Ф.И.О.) ________________

### Форма 3

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

ЗА _________________ 20__ Г.

(отчетный период)

тыс. рублей

| № стро- ки | Наименование объектов | Всего, в том числе | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % выпол- нения | план | факт | % выпол- нения | план | факт | % выпол- нения | план | факт | % выпол- нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение № 7

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1) (таблица 1);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) (таблица 2).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

### Таблица 1

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Значение Q1 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | полное финансирование |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 < Q1 <= 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q1 < 0,5 | существенное недофинансирование |
| Q1 > 1,5 | чрезмерное финансирование |

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

### Таблица 2

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| Значение Q2 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05 | высокая результативность |
| 0,7 <= Q2 < 0,95 | средняя результативность (недовыполнение плана) |
| 1,05 < Q2 <= 1,3 | средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Q2 < 0,7 | низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |
| Q2 > 1,3 | низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2) при помощи результирующей шкалы оценки эффективности муниципальной программы (таблица 3).

В годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы приводится значение оценки эффективности муниципальной программы (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой муниципальной программы, изложенные в соответствующих разделах таблицы 3.

### Таблица 3

РЕЗУЛЬТИРУЮЩАЯ ШКАЛА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  | 0,95 <= Q2 <= 1,05 | 0,7 <= Q2 < 0,95 | 1,05 < Q2 <= 1,3 | Q2 < 0,7 | Q2 > 1,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | Оценка - 1. Низкий уровень эффективности муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
|  |  | возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования | возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы | необходима существенная корректировка муниципальной программы в части пересмотра значений целевых показателей, увеличения объема финансирования, перечня программных мероприятий, системы управления. При ограниченности финансовых ресурсов целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы | возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы |
|  | возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы | необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования | необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей (увеличение плановых значений), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы | необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, выделения дополнительного финансирования. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы | необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей, сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
| 1,02 < Q1 <= 1,5 | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы | Оценка - 0. Крайне низкая эффективность муниципальной программы | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы |
|  | некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений) или увеличения финансирования на следующий период | необходим пересмотр муниципальной программы части уменьшения финансирования, сокращения срока реализации, корректировки плана мероприятий, оптимизации системы управления | требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плановых значений. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования, причин отклонений от плана | целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы | необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, сокращения финансирования |
| Q1 < 0,5 | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего | Оценка - 1. Низкая эффективность муниципальной программы | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы |
|  | некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения предусмотренного в следующих периодах финансирования и/или сокращения срока реализации муниципальной программы, корректировки перечня программных мероприятий, оптимизации системы управления | необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки значений целевых показателей (снижение плановых значений), увеличения финансирования на следующий период, пересмотр плана мероприятий и оптимизации системы управления | некорректно спланирован объем финансирования и даны прогнозы значений целевых показателей. Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения финансирования и корректировки целевых показателей | требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы | некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, сокращения объема финансирования, сокращения срока реализации муниципальной программы, корректировки плана мероприятий, оптимизации системы управления |
| Q1 > 1,5 | Оценка - 1. Низкая эффективность муниципальной программы | Оценка - 0. Крайне низкая эффективность муниципальной программы | Оценка - 1. Низкая эффективность муниципальной программы | Оценка - 0. Крайне низкая эффективность муниципальной программы | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего |
|  | необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (снижение плановых значений) увеличения финансирования на следующий период, увеличения сроков реализации | целесообразно поставить вопрос о существенном пересмотре или досрочном прекращении муниципальной программы | необходимо проведение более глубокого анализа причин отклонений. По результатам исследования необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки объемов финансирования, плана мероприятий, системы управления, пересмотра плановых значений целевых показателей | муниципальную программу следует досрочно завершить | необходимо проведение более глубокого анализа причин отклонений. По результатам исследования необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки объемов финансирования, плана мероприятий, пересмотр плановых значений целевых показателей |