УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации городского округа ЗАТО Свободный от 07 декабря 2018 № 662

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды

на территории городского округа ЗАТО Свободный

на 2018-2024 годы»

Городской округ ЗАТО Свободный

2018 год

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Свободный на 2018-2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация городского округа ЗАТО Свободный, отдел городского хозяйства и экономики |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2018- 2024 годы |
| Цели и задачи  муниципальной программы | Целями муниципальной программы являются:   1. Улучшение качества жизни жителей, создание комфортных условий для проживания населения городского округа ЗАТО Свободный. 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (места массового отдыха и т.д.) городского округа ЗАТО Свободный.   Для реализации поставленных целей решаются следующие задачи:  1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов (далее – МКД), расположенных на территории городского округа ЗАТО Свободный.  2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского округа.  3. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий, расположенных на территории городского округа ЗАТО Свободный. |
| Перечень основных  целевых показателей  муниципальной программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов в городском округе ЗАТО Свободный.  2. Удовлетворенность жителей многоквартирных жилых домов выполненным благоустройством дворовых территорий.  3. Количество благоустроенных общественных территорий городского округа ЗАТО Свободный.  4. Площадь благоустроенных общественных территорий городского округа ЗАТО Свободный.  5. Доля финансового (трудового) участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов.  6. Доля заявок о включении общественной территории в муниципальную программу поданных жителями городского округа ЗАТО Свободный. |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей. | ВСЕГО: Общий объем необходимых средств местного бюджета для реализации Программы составит  **тыс. руб.,** в том числе  2018 год – 0 тыс. руб.;  2019 год – 0 тыс. руб.;  2020 год – 0 тыс. руб.;  2021 год – 0 тыс. руб.;  2022 год – 0 тыс. руб.;  2023 год – 0 тыс. руб.;  2024 год – 0 тыс. руб.,  **в том числе за счет местного бюджета – тыс. руб.:**  2018 год – 0 тыс. руб.;  2019 год – 0 тыс. руб.;  2020 год – 0 тыс. руб.;  2021 год – 0 тыс. руб.;  2022 год – 0 тыс. руб.;  2023 год – 0 тыс. руб.;  2024 год – 0 тыс. руб.,  **в том числе внебюджетные источники – 0 тыс. руб.:**  2018 год – 0 тыс. руб.;  2019 год – 0 тыс. руб.;  2020 год – 0 тыс. руб.;  2021 год – 0 тыс. руб.;  2022 год – 0 тыс. руб.;  2023 год – 0 тыс. руб.;  2024 год – 0 тыс. руб. |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет |  |

\*Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета городского округа ЗАТО Свободный на соответствующий год.

**Раздел 1. Характеристика и анализ текущего**

**состояния городской среды**

Стратегия социально-экономического развития городского округа ЗАТО Свободный определяет повышение качества жизни населения как приоритетное направление, одним из показателей которого является создание комфортных условий проживания для населения.

За последние годы в городском округе ЗАТО Свободный проводилась целенаправленная работа в виде проведения акций и субботников по очистке и благоустройству территорий общего пользования, за последние 4 года на территории городского округа возведено 8 детских и спортивных площадок.

На территории городского округа ЗАТО Свободный насчитывается 39 многоквартирных домов, 30 дворовых территории. Нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте 8 дворовых территорий, что составляет 73 %.

В городском округе ЗАТО Свободный находятся 22 детские игровые площадки, общей площадью 1500 квадратных метров.

Нуждается в благоустройстве 10 игровых площадок, общей площадью 600 квадратных метров, что составляет более 40 % детских игровых площадок.

Одним из вариантов решения вопросов благоустройства дворовых территорий является привлечение жителей города.

Но, несмотря на это, большинство объектов внешнего благоустройства города, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, внутриквартальные дороги, инженерные коммуникации и иные объекты благоустройства, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в благоустройстве. Требуется реставрация и установка малых архитектурных форм.

В городском округе ЗАТО Свободный имеются 1 единица (общая площадь составляет 1,2 га) общественных территорий (Дворцовая площадь, ул. Ленина,46), благоустройство которой не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

- обеспечение освещения общественных территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».

В целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов и сохранения их эстетического вида, требуется проведение ряда мероприятий, связанных с благоустройством объектов.

Одним из вариантов решения вопросов благоустройства территорий является привлечение жителей города к участию в реализации муниципальных программ.

Проведение мероприятий по благоустройству территорий городского округа ЗАТО Свободный осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять благоустройство территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- сформировать инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского округа ЗАТО Свободный.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».

**Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации**

**муниципальной программы**

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Свободный на 2018-2024 годы» приведены в Приложении № 1 к настоящей Программе.

**Раздел 3. План мероприятий по выполнению**

**муниципальной программы**

План мероприятий по выполнению реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Свободный на 2018-2024 годы» приведен в Приложении № 2 к настоящей Программе.

**Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа ЗАТО Свободный на 2018-2024 годы»**

Исполнителем Программы является администрация городского округа ЗАТО Свободный, отдел городского хозяйства и экономики и осуществляет следующие задачи:

- контроль сроков выполнения мероприятий Программы, исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт дворовых подъездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора) и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (работы по оборудованию детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленению территорий, иных видов работ по благоустройству, за исключением работ, входящих в минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий);

- координацию деятельности исполнителей Программы;

- контроль выполнения целевых показателей Программы и их актуализации;

- контроль целевого расходования бюджетных средств и эффективности их использования.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа ЗАТО Свободный на 2018-2024 годы»

**Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Свободный на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование цели  (целей) и задач,  целевых показателей | Единица  измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы | | | | | | | Источник  значений  показателей |
| 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Цель 1. Повышение уровня благоустройства городского округа** | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа ЗАТО Свободный | | | | | | | | | | |
| 1. | Целевой показатель 1.  Доля выполненных мероприятий по благоустройству городского округа | единиц | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| 2. | Целевой показатель 2.  Удовлетворенность жителей многоквартирных жилых домов выполненным благоустройством дворовых территорий | процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского округа | | | | | | | | | | |
| 3. | Целевой показатель 1.  Доля финансового (трудового) участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов | единиц | 0 | Не менее  1 | Не менее  1 | Не менее  1 | Не менее  1 | Не менее  1 | Не менее  1 | Протокол общего собрания собственников помещений |
| **Цель 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парки и т.д.) городского округа ЗАТО Свободный** | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий, расположенных на территории городского округа ЗАТО Свободный. | | | | | | | | | | |
| 4. | Целевой показатель 1.  Количество благоустроенных общественных территорий городского округа ЗАТО Свободный | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Акт выполненных работ |
| 5. | Целевой показатель 2.  Площадь благоустроенных общественных территорий городского округа ЗАТО Свободный | га | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Акт выполненных работ |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского округа | | | | | | | | | | |
| 6. | Целевой показатель 1.  Доля заявок о включении общественной территории в муниципальную программу поданных жителями городского округа ЗАТО Свободный | процент | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Журнал регистрации  заявок о включении  общественной  территории в  муниципальную  программу |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа ЗАТО Свободный на 2018-2024 годы»

**Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по выполнению муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Свободный на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование  мероприятия/  источники расходов  на финансирование | Исполнители  (соисполнители)  мероприятий | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет  всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | | | | | | | | Номер строки  целевых  показателей, на  достижение  которых  направлены  мероприятия |
| всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:** | Администрация городского округа ЗАТО Свободный, отдел городского хозяйства и экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов в городском округе ЗАТО Свободный** | | | | | | | | | | | |
| 2. | **ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:** | Администрация городского округа ЗАТО Свободный, отдел городского хозяйства и экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | **Мероприятие 1.**  **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов,** всего из них: | Администрация городского округа ЗАТО Свободный, отдел городского хозяйства и экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | **Мероприятие 2.**  **Разработка проектно-сметной документации, государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий городского округа ЗАТО Свободный, прочие расходы, связанные с данными работами**, всего из них: | Администрация городского округа ЗАТО Свободный, отдел городского хозяйства и экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **«Благоустройство общественных территорий в городском округе ЗАТО Свободный»** | | | | | | | | | | | |
| 4. | **ВСЕГО, в том числе:** | Администрация городского округа ЗАТО Свободный, отдел городского хозяйства и экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **местный бюджет** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. | **Мероприятие 1.**  **Благоустройство общественных территорий,** всего из них: | Администрация городского округа ЗАТО Свободный, отдел городского хозяйства и экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6. | **Мероприятие 2**  **Разработка проектно-сметной документации, государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий городского округа ЗАТО Свободный, прочие расходы, связанные с данными работами**, всего из них: | Администрация городского округа ЗАТО Свободный, отдел городского хозяйства и экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Свободный на 2018-2024 годы» |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАТО СВОБОДНЫЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории | Год обустройства | Ответственный исполнитель |
| 1. | на рассмотрении | 2020 | Администрация городского округа ЗАТО Свободный |
| 2 | на рассмотрении | 2021 | Администрация городского округа ЗАТО Свободный |
| 3 | на рассмотрении | 2022 | Администрация городского округа ЗАТО Свободный |
| 4 | на рассмотрении | 2023 | Администрация городского округа ЗАТО Свободный |
| 5 | на рассмотрении | 2024 | Администрация городского округа ЗАТО Свободный |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Свободный на 2018-2024 годы» |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАТО СВОБОДНЫЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Год обустройства | Ответственный исполнитель |
| 1 | Дворцовая площадь,  ул. Ленина,46 | 2019 | Администрация городского округа ЗАТО Свободный |
| 2 | на рассмотрении | 2020 | Администрация городского округа ЗАТО Свободный |
| 3 | на рассмотрении | 2021 | Администрация городского округа ЗАТО Свободный |
| 4 | на рассмотрении | 2022 | Администрация городского округа ЗАТО Свободный |
| 5 | на рассмотрении | 2023 | Администрация городского округа ЗАТО Свободный |
| 6 | на рассмотрении | 2024 | Администрация городского округа ЗАТО Свободный |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Свободный на 2018-2024 годы»

Минимальный перечень работ по благоустройству муниципальной дворовой территории

1. Ремонт дворовых проездов

2. Обеспечение освещения дворовых территорий

3. Установка скамеек

4. Установка урн

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Свободный на 2018-2024 годы»

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

1. Обустройство детских игровых площадок.

2. Оборудование спортивных площадок (организация площадки, установка оборудования, за исключением плоскостных сооружений).

3. Озеленение соответствующей территории: снос старых деревьев и кустарников, посадка новых зеленых насаждений.

4. Разбивка клумб и цветников.

5. Обустройство газона.

6. Ремонт или устройство новой ливневой канализации (водоотводные канавы для сбора и отвода воды с дворовых территорий).

7. Установка малых архитектурных форм.

8. Установка элементов городской мебели (скамьи, столы).

9. Устройство площадки хозяйственного назначения, в том числе контейнерной площадки коммунально-бытового назначения).

10. Обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов.

11. Устройство плоскостных сооружений (теннисные, хоккейные, футбольные и другие корты).

12. Устройство ступеней, лестниц на перепадах рельефа.

13.Устройство пандуса и т.п. (обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения).

14. Ремонт ограждения.

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Свободный на 2018-2024 годы»

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. | |
| Ремонт внутриквартального, дворового проезда, автостоянки с асфальтобетонным покрытием, автостоянки с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | С бордюром  2 252,00 | Без бордюра  1 200,00 |
| Строительство внутриквартального, дворового проезда, автостоянки с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | С бордюром  2 120,00 | Без бордюра  1 300,00 |
| Строительство тротуара (пешеходной дорожки) с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | С бордюром  1 700,00 | Без бордюра  900,00 |
| Ремонт тротуара (пешеходной дорожки) с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м. | С бордюром 1 600,00 | Без бордюра 500,00 |
| Поднятие горловины колодца (без стоимости люка) | 1 шт. | 3 233,00 | |
| Поднятие горловины колодца (со стоимостью люка) | 1 шт. | 8 334,00 | |
| Установка скамейки | 1 шт. | 1 512,00 | |
| Стоимость скамейки без спинки | 1 шт. | 3 200,00 | |
| Стоимость скамейки со спинкой | 1 шт. | 6 200,00 | |
| Установка урны для мусора | 1 шт. | 1 700,00 | |
| Стоимость наружного освещения по опорам | 1 п. м. | 1 046,00 | |
| Стоимость наружного освещения над подъездом дома | 1 п. м. | 773,00 | |
| Стоимость наружного освещения под землей | 1 п. м. | 2 242,00 | |
| Стоимость светодиодного светильника | 1 шт. | от 7 000,00 до 15 000,00  (зависит от мощности) | |
| Стоимость шкафа управления (освещение) | 1 шт. | 22 000,00 | |
| Посадка зеленых насаждений | 1 шт. | Кустарник  372,55 | Дерево  1 121,31 |
| Посев газона | 1 кв. м. | 387,00 | |
| Создание цветника (многолетники) | 1 кв. м. | 1 438,00 | |
| Снос зеленых насаждений, в том числе представляющих угрозу | 1 шт. | 1 000,00 | |
| Обрезка (кронирование) деревьев и кустарников | 1 шт. | 512,00 | |
| Снос строений | 1 м3 | 997,00 | |
| Устройство ливневой канализации из труб диаметром 315-500 мм с устройством ж/б колодцев | 1 м. п. | 4 645,98 | |
| Устройство пандуса | 1 шт. | 81 624,00 | |
| Установка евроконтейнера | 1 шт. | 20 642,00 | |
| Устройство контейнерной площадки с ограждением на 1 контейнер со стоимостью контейнера | 1 шт. | 36 123,00 | |
| Детская игровая площадка (комплекс): | 1 комплекс | От 99 000,00 до 199 000,00 | |
| - качели | 1 шт. | От 16 000,00 до 28 000,00 | |
| - горка | 1шт | От 2 700,00 до 85 000,00 | |
| - качалка | 1 шт. | 12 000,00 – 30 000,00 | |
| - песочница | 1 шт. | 10 000,00- 30 000,00 | |
| - домик-беседка | 1 шт. | 25 000,00 – 75 000,00 | |
| - карусель | 1 шт. | 20 000,00-30 000,00 | |
| Детский спортивный комплекс | 1 комплекс | 65 000,00 | |
| Спортивная площадка | 1 комплекс | 894 000,00 | |
| Теннисный стол | 1 шт. | 17 160,00 | |
| Ударопоглощающее покрытие (для площадок) | 1 кв. м. | 1 360,00 -2 490,00 | |

Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Свободный на 2018-2024 годы»

**Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения**

При необходимости создания комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения работы должны проводиться в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации и в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».