от «21» мая 2020 года № 226

пгт. Свободный

Об итогах отопительного сезона 2019/2020 годов и подготовке

городского округа ЗАТО Свободный к работе

в осенне-зимний период 2020/2021 годов

В целях своевременной подготовки жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального хозяйства городского округа к работе  в осенне-зимний период 2020/2021 годов и надежного обеспечения населения, водой, электрической и тепловой энергией, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16  Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании приказа Госстроя РФ от 06.09.2000 № 203 «Об утверждении организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать итоги отопительного периода 2019/2020 годов удовлетворительными (приложение).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального хозяйства в городском округе ЗАТО Свободный к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов (прилагается).

3. Начальнику отдела городского хозяйства и экономики администрации городского округа ЗАТО Свободный Шишленкову А.В., в срок до 10.09.2020, обеспечить контроль проведения работ по капитальному ремонту кровель, теплотрасс с учетом результатов весеннего осмотра жилых зданий и объектов инженерной инфраструктуры и их окончание.

4. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий, расположенных на территории городского округа ЗАТО Свободный:

4.1. в срок до 12.06.2020 разработать план мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов;

4.2. в срок до 14.08.2020 представить в отдел городского хозяйства 
и экономики  администрации городского округа ЗАТО Свободный копии приказов о назначении ответственных лиц за проведение мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

4.3. в срок до 20.08.2020 оформить акты готовности к работе 
в осенне-зимний период 2020/2021 годов с получением паспортов готовности на объекты в администрации городского округа ЗАТО Свободный.

5. Руководителю МУП ЖКХ «Кедр»:

5.1. обеспечить контроль за своевременной подготовкой котельной, инженерных сетей, находящихся в хозяйственном ведении, с оформлением актов готовности к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов;

5.2. назначить ответственных за исполнение Плана мероприятий 
по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального хозяйства в городском округе ЗАТО Свободный 
к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов;

5.3. в срок до 14.08.2020 предусмотреть обеспечение котельной, осуществляющей теплоснабжение жилых домов и объектов социального назначения, вторыми независимыми источниками электроснабжения, резервными котлами. О принятых мерах сообщить в отдел городского хозяйства и экономики администрации городского округа ЗАТО Свободный;

5.4. в срок до 10.09.2020 обеспечить проведение гидравлических испытаний тепловых сетей с составлением акта;

5.5. в срок до 15.09.2020 сформировать необходимый материально-технический запас для устранения аварийных ситуаций на коммунальных объектах и жилищном фонде;

5.6. в срок до 01.10.2020 обеспечить создание запаса резервного топлива на предусмотренных объектах;

5.7. в срок до 01.10.2020 произвести осенний осмотр объектов ЖКХ 
для уточнения объемов работ по проведению капитальных и текущих ремонтов
в 2020-2021 годах;

5.8. в срок до 01.11.2020 обеспечить подготовку специализированной техники и механизмов МУП ЖКХ «Кедр» к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов, создать необходимый запас горюче-смазочных материалов
и материально-технических ресурсов.

6. Постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Свободный.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа ЗАТО Свободный Маевского И.И.

Исполняющий обязанности

Главы администрации

городского округа ЗАТО Свободный	В.Р. Фасахов