от «26» мая 2021 года № 270
пгт. Свободный

Об итогах отопительного сезона 2020/2021 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа ЗАТО Свободный
к работе в отопительный период 2021/2022 года

В целях своевременной подготовки жилищного фонда, инженерных сетей, объектов социального и культурного назначения, коммунального и электроэнергетического комплексов, устранения недостатков, снижающих надежность работы систем жизнеобеспечения, создания запасов топлива и устойчивого снабжения коммунальными услугами населения и объектов социальной сферы городского округа ЗАТО Свободный в осенне-зимний период 2021-2022 годов, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании распоряжения Правительства Свердловской области от 20.04.2021 № 172-РП «Об итогах отопительного периода 2020/2021 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе в отопительный период 2021/2022 года», руководствуясь Уставом городского округа ЗАТО Свободный,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного периода 2020/2021 года (приложение).
2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа ЗАТО Свободный к работе в отопительный период 2021/2022 года (прилагается).
3. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий, расположенных на территории городского округа ЗАТО Свободный:
3.1. в срок до 14.06.2021 разработать план мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года;
3.2. в срок до 13.08.2021 представить в отдел городского хозяйства и экономики администрации городского округа ЗАТО Свободный копии приказов о назначении ответственных лиц за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
3.3. в период с 02.08.2021 по 16.08.2021 пройти проверку готовности объектов к отопительному периоду 2021/2022 года с получением паспортов готовности на объекты.
4. Директору МУП ЖКХ «Кедр» А.В. Соколову:
4.1. ежемесячно, в период с 1 июля по 1 ноября 2021 года, информировать начальника отдела городского хозяйства и экономики администрации городского округа ЗАТО Свободный О.Ю. Пашевич о ходе подготовки к отопительному периоду 2021/2022 года жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования.
4.2. обеспечить контроль за своевременной подготовкой котельной, инженерных сетей, находящихся в хозяйственном ведении, с оформлением актов готовности к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года;
4.3. обеспечить создание запасов основного и резервного топлива в соответствии с установленными нормативами в котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, к началу отопительного периода 2021/2022 года;
4.4. обеспечить создание необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;
4.5. в срок до 13.08.2021 предусмотреть обеспечение котельной, осуществляющей теплоснабжение жилых домов и объектов социального назначения, вторыми независимыми источниками электроснабжения, резервными котлами;
4.6. в срок до 30.08.2021 года завершить подготовку жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 года с обязательной промывкой тепловых систем;
4.7. в срок до 01.09.2021 произвести осенний осмотр объектов жилищно-коммунального хозяйства для уточнения объемов работ по проведению капитальных и текущих ремонтов в 2021-2022 годах;
4.8. в срок до 10.09.2021 обеспечить проведение гидравлических испытаний тепловых сетей с составлением акта;
4.9. в срок до 15.09.2021 года организовать в соответствии с требованиями регламентирующих документов обучение и прохождение проверки знаний персонала, ответственного за электрохозяйство, исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;
4.10. организовать своевременную и бесперебойную поставку топливно-энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения, осуществляющие теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы городского округа ЗАТО Свободный;
4.11. в срок до 01.11.2021 обеспечить подготовку специализированной техники и механизмов МУП ЖКХ «Кедр» к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года, создать необходимый запас горюче-смазочных материалов
и материально-технических ресурсов.
5. Постановление опубликовать на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Свободный (адм-затосвободный.рф).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации городского округа ЗАТО Свободный Заводскую Т.Г.

Глава городского округа ЗАТО Свободный	А.В. Иванов