УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации городского округа ЗАТО Свободный от 22\_ сентября 2022 № \_544

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды

на территории городского округа ЗАТО Свободный»

на 2018-2027 годы

Городской округ ЗАТО Свободный

2022 год

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Свободный» на 2018-2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация городского округа ЗАТО Свободный, отдел городского хозяйства |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2018- 2027 годы |
| Цели и задачи  муниципальной программы | Целями муниципальной программы являются:   1. Улучшение качества жизни жителей, создание комфортных условий для проживания населения городского округа ЗАТО Свободный. 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (места массового отдыха и т.д.) городского округа ЗАТО Свободный.   Для реализации поставленных целей решаются следующие задачи:  1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов (далее – МКД), расположенных на территории городского округа ЗАТО Свободный.  2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского округа.  3. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий, расположенных на территории городского округа ЗАТО Свободный. |
| Перечень основных  целевых показателей  муниципальной программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов в городском округе ЗАТО Свободный.  2. Удовлетворенность жителей многоквартирных жилых домов выполненным благоустройством дворовых территорий.  3. Количество благоустроенных общественных территорий городского округа ЗАТО Свободный.  4. Площадь благоустроенных общественных территорий городского округа ЗАТО Свободный.  5. Доля финансового (трудового) участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов.  6. Доля заявок о включении общественной территории в муниципальную программу поданных жителями городского округа ЗАТО Свободный. |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей. | ВСЕГО: Общий объем необходимых средств местного бюджета для реализации Программы составит  **тыс. руб.,** в том числе  2018 год – 0 тыс. руб.;  2019 год – 0 тыс. руб.;  2020 год – 0 тыс. руб.;  2021 год – 0 тыс. руб.;  2022 год – 0 тыс. руб.;  2023 год – 0 тыс. руб.;  2024 год – 0 тыс. руб.,  2025 год – 0 тыс. руб.,  2026 год – 0 тыс. руб.,  2027 год – 0 тыс. руб.  **в том числе за счет местного бюджета – тыс. руб.:**  2018 год – 0 тыс. руб.;  2019 год – 0 тыс. руб.;  2020 год – 0 тыс. руб.;  2021 год – 0 тыс. руб.;  2022 год – 0 тыс. руб.;  2023 год – 0 тыс. руб.;  2024 год – 0 тыс. руб.,  2025 год – 0 тыс. руб.,  2026 год – 0 тыс. руб.,  2027 год – 0 тыс. руб.  **в том числе внебюджетные источники – 0 тыс. руб.:**  2018 год – 0 тыс. руб.;  2019 год – 0 тыс. руб.;  2020 год – 0 тыс. руб.;  2021 год – 0 тыс. руб.;  2022 год – 0 тыс. руб.;  2023 год – 0 тыс. руб.;  2024 год – 0 тыс. руб.,  2025 год – 0 тыс. руб.,  2026 год – 0 тыс. руб.,  2027 год – 0 тыс. руб. |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | официальный сайт администрации городского округа ЗАТО Свободный (адм-затосвободный.рф) |

\*Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета городского округа ЗАТО Свободный на соответствующий год.

**Раздел 1. Характеристика и анализ текущего**

**состояния городской среды**

Стратегия социально-экономического развития городского округа ЗАТО Свободный определяет повышение качества жизни населения как приоритетное направление, одним из показателей которого является создание комфортных условий проживания для населения.

За последние годы в городском округе ЗАТО Свободный проводилась целенаправленная работа в виде проведения акций и субботников по очистке и благоустройству территорий общего пользования, за последние 4 года на территории городского округа возведено 8 детских и спортивных площадок.

На территории городского округа ЗАТО Свободный насчитывается 39 многоквартирных домов, 30 дворовых территории. Нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте 8 дворовых территорий, что составляет 27 % от общего количества.

В городском округе ЗАТО Свободный находятся 22 детские игровые площадки, общей площадью 1500 квадратных метров.

Нуждается в благоустройстве 10 игровых площадок, общей площадью 600 квадратных метров, что составляет более 45 % от общего количества детских игровых площадок.

Одним из вариантов решения вопросов благоустройства дворовых территорий является привлечение жителей города. Но, несмотря на это, большинство объектов внешнего благоустройства города, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, инженерные коммуникации и иные объекты благоустройства, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в благоустройстве. Требуется реставрация и установка малых архитектурных форм.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, позволит создать комфортную городскую среду для проживания граждан, а также современное «общественное пространство».

В целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов и сохранения их эстетического вида, требуется проведение ряда мероприятий, связанных с благоустройством объектов.

Одним из вариантов решения вопросов благоустройства территорий является привлечение жителей города к участию в реализации муниципальных программ.

Проведение мероприятий по благоустройству территорий городского округа ЗАТО Свободный осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять благоустройство территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- сформировать инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского округа ЗАТО Свободный.

Исполнителем Программы является администрация городского округа ЗАТО Свободный, отдел городского хозяйства осуществляет следующие задачи:

- контроль сроков выполнения мероприятий Программы, исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт дворовых подъездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора) и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (работы по оборудованию детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленению территорий, иных видов работ по благоустройству, за исключением работ, входящих в минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий);

- координацию деятельности исполнителей Программы;

- контроль выполнения целевых показателей Программы и их актуализации;

- контроль целевого расходования бюджетных средств и эффективности их использования.

**Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации**

**муниципальной программы**

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Свободный на 2018-2027 годы» приведены в Приложении № 1 к настоящей Программе.

**Раздел 3. План мероприятий по выполнению**

**муниципальной программы**

План мероприятий по выполнению реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Свободный на 2018-2027 годы» приведен в Приложении № 2 к настоящей Программе, в том числе объемы финансирования по годам реализации муниципальной программы:

2018 год — 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – 0,0 тыс. руб.;

2026 год – 0,0 тыс. руб.;

2027 год – 0,0 тыс. руб.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа ЗАТО Свободный» на 2018-2027 годы

**Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Свободный» на 2018-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование цели  (целей) и задач,  целевых показателей | Единица  измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | Источник  значений  показателей |
| 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Цель 1. Повышение уровня благоустройства городского округа** | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа ЗАТО Свободный | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Целевой показатель 1.  Доля выполненных мероприятий по благоустройству городского округа | единиц | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| 2. | Целевой показатель 2.  Удовлетворенность жителей многоквартирных жилых домов выполненным благоустройством дворовых территорий | процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского округа | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Целевой показатель 3.  Доля финансового (трудового) участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов | единиц | 0 | Не менее  1 | Не менее  1 | Не менее  1 | Не менее  1 | Не менее  1 | Не менее  1 | Не менее  1 | Не менее  1 | Не менее  1 | Протокол общего собрания собственников помещений |
| **Цель 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парки и т.д.) городского округа ЗАТО Свободный** | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 3. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий, расположенных на территории городского округа ЗАТО Свободный. | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Целевой показатель 4.  Количество благоустроенных общественных территорий городского округа ЗАТО Свободный | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Акт выполненных работ |
| 5. | Целевой показатель 5.  Площадь благоустроенных общественных территорий городского округа ЗАТО Свободный | га | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Акт выполненных работ |
| Задача 4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского округа | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Целевой показатель 6.  Доля заявок о включении общественной территории в муниципальную программу поданных жителями городского округа ЗАТО Свободный | процент | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Журнал регистрации  заявок о включении  общественной  территории в  муниципальную  программу |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа ЗАТО Свободный на 2018-2027 годы»

**Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по выполнению муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Свободный» на 2018-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование  мероприятия/  источники расходов  на финансирование | Исполнители  (соисполнители)  мероприятий | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет  всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | Номер строки  целевых  показателей, на  достижение  которых  направлены  мероприятия |
| всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | | 14 | | 15 |
| 1. | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:** | Администрация городского округа ЗАТО Свободный, отдел городского хозяйства и экономики |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | |  |
| **Цель 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов в городском округе ЗАТО Свободный** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | **ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:** | Администрация городского округа ЗАТО Свободный, отдел городского хозяйства и экономики |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | |  |
| 3. | **Мероприятие 1.**  **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов,** всего из них: | Администрация городского округа ЗАТО Свободный, отдел городского хозяйства и экономики |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | |  |
| 3. | **Мероприятие 2.**  **Разработка проектно-сметной документации, государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий городского округа ЗАТО Свободный, прочие расходы, связанные с данными работами**, всего из них: | Администрация городского округа ЗАТО Свободный, отдел городского хозяйства и экономики |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | |  |
|  | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |  |
|  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | |  |
| **Цель 2. «Благоустройство общественных территорий в городском округе ЗАТО Свободный»** | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | |
| 4. | **ВСЕГО, в том числе:** | Администрация городского округа ЗАТО Свободный, отдел городского хозяйства и экономики |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | |  |
| **областной бюджет** | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | |  |
| **местный бюджет** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | |  |
| 5. | **Мероприятие 3.**  **Благоустройство общественных территорий,** всего из них: | Администрация городского округа ЗАТО Свободный, отдел городского хозяйства и экономики |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | |  |
| 6. | **Мероприятие 4**  **Разработка проектно-сметной документации, государственная (ценовая) экспертиза проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий городского округа ЗАТО Свободный, прочие расходы, связанные с данными работами**, всего из них: | Администрация городского округа ЗАТО Свободный, отдел городского хозяйства и экономики |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | - | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |