УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа ЗАТО Свободный
от « 22 » февраля 2023 года № 73

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы Муниципального
унитарного предприятия жилищно — коммунального хозяйства «КЕДР»
в сфере водоснабжения и водоотведения на 2024-2027 годы

1. Общие положения.
1.1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы разработано для Муниципального унитарного предприятия жилищно — коммунального хозяйства «КЕДР» (далее - МУП ЖКХ «КЕДР»), наделенного постановлением администрации городского округа ЗАТО Свободный от 05.03.2014 № 156 «Об определении для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории городского округа ЗАТО Свободный гарантирующей организации» статусом гарантирующей организации.
1.2. Основанием для разработки технического задания являются:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
Решение Думы городского округа ЗАТО Свободный №61/4 от 26.04.2016 года «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Свободный до 2026 года»;
Предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области на качество питьевой воды;
«Схема водоснабжения и водоотведения городского округа ЗАТО Свободный», утвержденная постановлением администрации городского округа ЗАТО Свободный № 939 от 24.12.2015 года.
1.3. Разработчик технического задания - администрация городского округа ЗАТО Свободный.
1.4. Техническое задание определяет цели, задачи и требования к инвестиционным программам МУП ЖКХ «КЕДР» по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на 2024-2027 годы, а также является основанием для разработки инвестиционной программы и расчета финансовых потребностей для ее реализации.
2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.
Целями разработки и реализации инвестиционной программы является:
2.1. Повышение надежности и качества предоставления услуг по холодному водоснабжению и водоотведению в городском округе ЗАТО Свободный.
2.2. Внедрение энергоэффективных и энергосберегающих технологий.
2.3. Модернизация сооружений централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения.
2.4. Обеспечение экологической безопасности систем водоотведения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду путем снижения сбросов загрязняющих веществ в водные объекты.
2.5. Переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с забором воды из поверхностного источника водоснабжения с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды в том числе с внедрением новых методов обеззараживания (ультрафиолет, озонирование).
2.6. Реконструкция и модернизация хозяйственно-питьевого водопровода, в том числе постепенная замена существующих водопроводов с использованием трубопроводов из некоррозирующих материалов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности.
2.7. Замена выработанной запорной арматуры на водопроводной сети с применением современной энергоэффективной запорной арматуры, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения.
2.8. Строительство очистных сооружений бытовой канализации с внедрением технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы и снижения негативного воздействия на окружающую среду.
2.9. Капитальный ремонт участка канализации бытовой с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы.
Результатом реализации инвестиционной программы является достижение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в городском округе ЗАТО Свободный.
3. Источники финансирования.
Собственные средства регулируемой организации;
привлеченные заемные средства;
федеральный бюджет;
областной бюджет;
местный бюджет;
инвестиционная надбавка к тарифу;
прочие источники.
4. Требования к инвестиционной программе.
4.1. Инвестиционная программа должна содержать:
а) паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию:
наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;
наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;
наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение;
наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц;
плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы.
б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованной системы холодного водоснабжения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованной системы холодного водоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;
в) перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;
г) плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;
д) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию;
е) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:
собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения, займы и кредиты, другие источники;
ж) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы;
з) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;
и) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов.
4.2. Перечень мероприятий в инвестиционной программе должен состоять из двух разделов:
1) мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения;
2) мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения.
4.3. Раздел «Краткое описание централизованной системы холодного водоснабжения МУП ЖКХ «КЕДР» должен содержать:
4.3.1. Характеристика производственных мощностей централизованной системы холодного водоснабжения.
В данном разделе дается краткое описание централизованной системы холодного водоснабжения МУП ЖКХ «КЕДР» с указанием производственных мощностей и оценкой технического состояния объектов. Также дается оценка имеющегося резерва или недостаточности производственных мощностей и возможности повышения надежности работы систем коммунального водоснабжения, снижения показателей износа и аварийности.
4.3.2. Краткое описание системы водоснабжения.
4.4. Раздел «Описание технологии водоподготовки, качества питьевой воды на хозяйственно-питьевом водопроводе, оценка возможности применения новых современных технологий водоподготовки».
В данном разделе даются краткое описание технологии водоподготовки и технологических проблем, возникающих в процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, связанных с ее качеством, а также возможности и рекомендации по применению новых современных технологий очистки питьевой воды от загрязнений.
В данном разделе также должны быть указаны:
фактические и нормативные параметры качества питьевой воды в резервуарах чистой воды (определяются с периодичностью, установленной Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области);
фактические и нормативные параметры качества питьевой воды в хозяйственно-питьевом водопроводе при подаче воды потребителю (определяются в соответствии с устанавливаемой Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области периодичностью в согласованных с этими органами точках отбора проб воды уличных водопроводных сетей на границе эксплуатационной ответственности МУП ЖКХ «КЕДР»).
4.5. Раздел «Описание систем энергоснабжения производственных объектов централизованной системы водоснабжения».
В данном разделе указываются категории потребителей электроэнергии по каждому объекту или группе объектов, а также дается краткое описание систем электроснабжения объектов, границ эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и МУП ЖКХ «КЕДР» по каждому объекту или группе объектов.
Указываются проблемы, связанные с надежностью работы систем энергоснабжения (электроснабжения и теплоснабжения) объектов и рисками нарушения технологических режимов производственных процессов подготовки и перекачки питьевой воды, из-за возможного отключения электроэнергии и подачи тепловой энергии.
4.6. Раздел «Характеристика хозяйственно-питьевого водопровода».
В данном разделе приводятся следующие сведения:
протяженность хозяйственно-питьевого водопровода с разбивкой по диаметрам и материалам труб;
показатели повреждений на хозяйственно-питьевом водопроводе (в динамике за три последних года);
основные проблемы, возникающие при эксплуатации хозяйственно-питьевого водопровода;
ключевые риски, возникающие при эксплуатации хозяйственно-питьевого водопровода;
рекомендуемые мероприятия по повышению надежности работы хозяйственно-питьевого водопровода, снижению аварийности и технологических рисков.
4.7. Раздел «Анализ потерь, технологических и неучтенных расходов воды, оценка возможностей их сокращения».
В данном разделе приводятся данные о величине и структуре потерь, технологических и неучтенных расходов воды при подготовке, транспортировке, реализации воды, динамика их изменения за три последних года, а также предлагается предварительный перечень основных мероприятий по уточнению величины потерь, технологических и неучтенных расходов воды и их сокращению.
4.8. Раздел «Организационный и финансовый планы реализации инвестиционной программы» должен содержать:
сроки реализации;
подробное описание мероприятий;
объем финансирования по каждому объекту и в разбивке по годам;
механизм финансирования, состав и структуру финансовых источников;
расчет финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы.
4.9. Расчет инвестиционной надбавки к тарифу.
4.10. Порядок реализации инвестиционной программы. Порядок корректировки надбавок к тарифам на водоснабжение.
5. Перечень Мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате таких мероприятий.
Наименование мероприятий и виды работ		Год реализации
1. Перспективные мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями
1.1.	Модернизация объекта водоподготовки на насосной станции третьего подъема городского округа ЗАТО Свободный Свердловской области путем установки блочно-модульной станции водоочистки с внедрением озоно-сорбционной технологии (станция 1, 2, 3)	2023-2024
1.2.	Капитальный ремонт резервуаров запаса чистой воды V=100 м3	2025
2. Перспективные мероприятия по модернизации сетей централизованной системы водоснабжения
2.1	Разработка проекта на артезианские скважины I, II, III, IV	2025

2.2.	Капитальный ремонт участка системы водоснабжения городского округа ЗАТО Свободный (от скважины № 12 до насосной станции III подъема и от насосной станции III подъема до жилого дома № 63)	2024
3. Перспективные мероприятия по модернизации сетей централизованной системы водоотведения
3.1.	Капитальный ремонт канализационной насосной станции № 103 и устройство канализационного коллектора от КНС № 103 до строящихся очистных сооружений	2024-2025
3.2.	Строительство очистных сооружений хозяйственно- бытовой канализации производительностью 3,5 тыс. м3/сут.	2024-2025

6. Целевые показатели деятельности на срок реализации инвестиционной программы (2024 - 2027 годы).
Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения городского округа ЗАТО Свободный

№ / п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2024	2025	2026	2027
Показатели качества питьевой воды
1.	Доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	1,7	0	0	0
2.	Доли проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	2,1	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.	Аварийность централизованной системы холодного водоснабжения	%	15,0	5,0	1,0	0
4.	Продолжительность поставки товаров и услуг	час	8 760	8 760	8 760	8 760
Показатель эффективности
5.	Уровень потерь воды от прибора учета до потребителя (потери на сетях населенных пунктов)	%	1,5	1,5	1,0	1,0
6.	Численность населения, получающего услугу водоснабжения	чел.	10 018	10 039	10 097	10 121

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения городского округа ЗАТО Свободный
№ / п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2024	2025	2026	2027
Показатель качества очистки сточных вод
1.	Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	0	100	100	100
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
3.	Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене	%	80	40	20	0
Показатель качества обслуживания абонентов
4.	Среднее время ожидания ответа / оператора при обращении / абонента по вопросам / водоотведения по телефону / «горячей линии»	мин	1	1	1	1
5.	Численность населения, получающего услугу водоотведения	чел.	10 018	10 039	10 097	10 121
Показатель эффективности использования ресурсов
	Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод	кВт*час/м3	0,15	0,15	0,15	0,15

7. Срок разработки и реализации инвестиционной программы.
Разработчиком и исполнителем инвестиционной программы является МУП ЖКХ «КЕДР».
7.1. Срок разработки инвестиционной программы:
МУП ЖКХ «КЕДР» разрабатывает проект инвестиционной программы в течение 90 дней со дня получения технического задания на разработку инвестиционной программы и направляет его на согласование в администрацию городского округа ЗАТО Свободный.
7.2. Срок реализации инвестиционной программы: 2024 - 2027 годы.
7.3. Согласование проекта инвестиционных программ осуществляется в соответствии с Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».